Приложение 1 
к Порядку

- СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦Сущность проблемы, послужившей причиной для      ¦

¦  ¦проблемы            ¦разработки Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Описание проблемной ¦1) анализ причин возникновения проблемы;         ¦

¦  ¦ситуации            ¦2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли¦

¦  ¦                    ¦на развитие процессов в данной области;          ¦

¦  ¦                    ¦3) в качестве выводов - обоснование необходимости¦

¦  ¦                    ¦решения проблем программным методом              ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Способы решения     ¦Возможные способы решения проблемы.              ¦

¦  ¦проблемы            ¦Предполагаемый перечень мероприятий, которые     ¦

¦  ¦                    ¦необходимо осуществить в сфере организационных,  ¦

¦  ¦                    ¦трудовых, хозяйственных и правовых отношений     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Сроки реализации    ¦Возможные сроки реализации Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Потребность в       ¦Предварительные (укрупненные) расчеты по         ¦

¦  ¦финансовых ресурсах ¦определению потребности в финансовых ресурсах и  ¦

¦  ¦                    ¦возможные источники их обеспечения (бюджет       ¦

¦  ¦                    ¦муниципального образования, другие уровни        ¦

¦  ¦                    ¦бюджетного финансирования, внебюджетные средства)¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Оценка эффективности¦ Предварительная оценка социально-экономической  ¦

¦  ¦от реализации       ¦эффективности и ожидаемые результаты от          ¦

¦  ¦Программы           ¦реализации Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Заказчик Программы  ¦Предполагаемый перечень заказчиков Программы     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Разработчик         ¦Предполагаемый разработчик Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Срок подготовки     ¦Предполагаемый срок подготовки Программы         ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

L--+--------------------+--------------------------------------------------

Приложение 2 
к Порядку

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦В названии Программы отражается ее направленность¦

¦  ¦Программы           ¦и указывается период времени, на который данная  ¦

¦  ¦                    ¦Программа разработана                            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Обоснование для     ¦Указываются нормативные правовые документы,      ¦

¦  ¦разработки Программы¦используемые для разработки Программы            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Заказчик Программы  ¦Структурные подразделения администрации          ¦

¦  ¦                    ¦Коломенского муниципального района, муниципальные¦

¦  ¦                    ¦учреждения и предприятия, другие организации,    ¦

¦  ¦                    ¦осуществляющие разработку Программы              ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Разработчик         ¦В качестве разработчика Программы могут выступать¦

¦  ¦Программы           ¦заказчик и другие организации или физические     ¦

¦  ¦                    ¦лица, привлекаемые на договорных условиях        ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Исполнители         ¦Структурные подразделения администрации          ¦

¦  ¦Программы           ¦Паньшинского сельского поселения¦

¦  ¦                    ¦учреждения и предприятия, другие организации,    ¦

¦  ¦                    ¦участвующие в реализации программных мероприятий ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Цели и задачи       ¦Сформулированные цели и задачи должны быть       ¦

¦  ¦Программы           ¦взаимоувязаны с приоритетами                     ¦

¦  ¦                    ¦социально-экономического развития района         ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Основные мероприятия¦Перечень основных программных мероприятий, при   ¦

¦  ¦Программы           ¦помощи которых достигаются поставленные цели и   ¦

¦  ¦                    ¦задачи                                           ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Сроки и этапы       ¦Срок реализации Программы; если Программу        ¦

¦  ¦реализации Программы¦предполагается реализовать в несколько этапов, то¦

¦  ¦                    ¦приводится краткая характеристика каждого этапа  ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Источники           ¦Общий объем финансовых средств, необходимых для  ¦

¦  ¦финансирования      ¦реализации программных мероприятий, в т.ч. по    ¦

¦  ¦                    ¦источникам финансирования:                       ¦

¦  ¦                    ¦- средства бюджета Паньшинского сельского поселен                                         ¦  ¦                    ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦10¦Управление и контрол Указываются соответствующие контролирующие органы¦

¦  ¦Программой и        ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦11¦Ожидаемые конечные  ¦Краткая качественная и количественная            ¦

¦  ¦результаты          ¦характеристика ожидаемых конечных результатов    ¦

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ Паньшинского сельского поселения (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

- 2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы представляет  годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Паньшинского сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов Паньшинского сельского поселения может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете Паньшинского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Паньшинского сельского поселения .

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода .

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы .

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры .

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы .