Раздел III

- Приложение 1

- Паспорт «Муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды».

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Паньшинского сельского поселения. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия региональный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: Создание в Паньшинском сельском поселении территории для отдыха и спорта - Формирование общедоступной среды для активного и тихого отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы. - Поддержание созданной центральной поселковой парковой территории в надлежащем, комфортном состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства. - Организация мест активного и пассивного, тихого отдыха, коллективного, индивидуального, семейного. - Создание объектов и территорий спортивного направления для занятий спортом и ведения активного здорового образа жизни |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района; формирование реализованных практик благоустройства на территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, и др.); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 8500 тыс. рублей, в т.ч.: средства местного бюджета – 5500 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 000,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территорий общего пользования; - Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы. - Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни |

- Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 81350 | 50400 | 50800 | 50800 | 50400 |
| 3 |  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами |  | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  3

ПЕРЕЧЕНЬ

- Основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2018 г. | 30.11.2018 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 2. Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2018 г. | 30.11.2018 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня безопасности дорожного движения | благоустройство |  |
| 3. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2018 г. | 31.10.2018 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |
| 4. Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2019 г. | 30.11.2019 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 5. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2019 г. | 31.10.2019 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |
| 6. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2020 г. | 30.11.2020 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2020 г. | 31.07.2020 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; | Благоустройство, видеонаблюдение |  |
| 8. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2021 г. | 30.11.2021 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 9. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2021 г. | 31.07.2021 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - | благоустройство |  |
| 10. Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2022 г. | 30.11.2022 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 11. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |

- Приложение 4

- Ресурсное обеспечение

- реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Наименование муниципальной программы | Годы реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2018- 2024 гг | Администрация Паньшинского сельского поселения | 8500,00 тыс.руб. | - | 3 000,00 | 5 500,00 | - |

Приложение № 5

- План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал 2018 года | 2 квартал 2018 года | 3 квартал 2018 года | 4 квартал 2018 года |
| 1. Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2018 |
| 2. Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2018 |
| 3. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2018 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2019 года | 2 квартал 2019 года | 3 квартал 2019 года | 4 квартал 2019 года |
| 4. Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2019 |
| 5. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2019 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2020 года | 2 квартал 2020 года | 3 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года |
| 6. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2020 |
| 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  | 31.07.2020 |  |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2021 года | 2 квартал 2021 года | 3 квартал 2021 года | 4 квартал 2021 года |
| 8. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2021 |
| 9. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2021 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2022 года | 2 квартал 2022 года | 3 квартал 2022 года | 4 квартал 2022 года |
| 10. Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2022 |
| 11. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2022 |

Приложение 6

- Объемы и источники финансирования  мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья |  | 2018 | 4000 | - | - | 4000 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья |  | 2018 | 800 | - | - | 800 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня безопасности дорожного движения | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья |  | 2018 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино |  | 2019 | 300 | - | - | 300 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка |  | 2020 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 |  | 2020 |  | 3 000 | - | 765,236 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской |  | 2021 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья |  | 2021 | 300 | - | - | 300 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино |  | 2022 | 500 | - | - | 500 | - |  | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино |  | 2022 | 300 | - | - | 300 | - |  | Администрация Паньшинского сельского поселения |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  включенных в Программу на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, улица Специалистов | 750 кв.м | Благоустройство Строительство ограждения |
| 2. | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, ул. Специалистов | 600 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 3. | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья | 80 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2019 год |  |  |  |
| 4. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино, ул. Степная | 400 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 5. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2020 год |  |  |  |
| 6. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Сакарка | 800 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) |
| 7. | Волгоградская область, Городищенский район, территория прилегающая к администрации Паньшинского сельского поселения х.Паньшино переулок советский 4 | 2 000 кв. м | Благоустройство, видеонаблюдение |
| 2021 год |  |  |  |
| 8. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Донской | 800 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) |
| 9. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2022 год |  |  |  |
| 10. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино, ул. Центральная | 400 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 11. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |