Администрация Паньшинского сельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2017 г.                                                                                                             № 95

Об утверждении муниципальной  программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального  проекта «Формирование комфортной городской среды» (в редакции постановления № 13 от  18.02.2020г.; № 17 от 10.03.2020г.)

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды» на территории Волгоградской области, на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.01.2017 № 691-пр, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  области, администрация Паньшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемую «Муниципальную программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Паньшинского

сельского поселения                                                                       В. В. Гладков

- Приложение

к постановлению

администрации Паньшинского

сельского поселения

от 15 декабря 2017 г. № 95

Раздел I

«Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

- Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется в 7  этапов в течение  пяти лет (2018-2024 г.)

- Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. № 95 «Об утверждении муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды».

Раздел II

- 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Паньшинском сельском поселении Городищенского муниципального района  Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей администрации Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

«Муниципальная программа, направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, поддерживать территорию поселения в надлежащем виде в соответствии с требованиями действующего законодательства, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Паньшинского сельского поселения.

- 2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации регионального проекта «Формирования комфортной  среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района.

- 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада  сельского поселения в достижение результатов регионального проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей  и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования;

улучшение внешнего облика населенных пунктов, входящих в состав Паньшинского сельского поселения, и мест массового пребывания населения;

достижения показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

- 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит 8 500 000 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 5 500 000 рублей, средства областного бюджета – 3 000 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

- 5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2024 год в 7  этапов.

- 1 этап – 2018 год

- 2 этап – 2019 год

- 3 этап – 2020 год

- 4 этап – 2021 год

- 5 этап – 2022 год

- 6 этап – 2023 год

- 7 этап – 2024 год

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  "Формирование комфортной среды",  которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории  Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

- Приложение 1

- Паспорт «Муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды».

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Паньшинского сельского поселения. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия региональный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: Создание в Паньшинском сельском поселении территории для отдыха и спорта - Формирование общедоступной среды для активного и тихого отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы. - Поддержание созданной центральной поселковой парковой территории в надлежащем, комфортном состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства. - Организация мест активного и пассивного, тихого отдыха, коллективного, индивидуального, семейного. - Создание объектов и территорий спортивного направления для занятий спортом и ведения активного здорового образа жизни |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района; формирование реализованных практик благоустройства на территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, и др.); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 8500 тыс. рублей, в т.ч.: средства местного бюджета – 5500 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 000,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территорий общего пользования; - Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы. - Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни |

- Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 81350 | 50400 | 50800 | 50800 | 50400 |
| 3 |  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами |  | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  3

ПЕРЕЧЕНЬ

- Основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2018 г. | 30.11.2018 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 2. Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2018 г. | 30.11.2018 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня безопасности дорожного движения | благоустройство |  |
| 3. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2018 г. | 31.10.2018 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |
| 4. Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2019 г. | 30.11.2019 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 5. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2019 г. | 31.10.2019 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |
| 6. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2020 г. | 30.11.2020 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2020 г. | 31.07.2020 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; | Благоустройство, видеонаблюдение |  |
| 8. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2021 г. | 30.11.2021 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 9. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2021 г. | 31.07.2021 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - | благоустройство |  |
| 10. Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.03.2022 г. | 30.11.2022 г. | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | благоустройство |  |
| 11. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Администрация Паньшинского сельского поселения | 01.05.2022 г. | 31.10.2022 г. | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | благоустройство |  |

- Приложение 4

- Ресурсное обеспечение

- реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Наименование муниципальной программы | Годы реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2018- 2024 гг | Администрация Паньшинского сельского поселения | 8500,00 тыс.руб. | - | 3 000,00 | 5 500,00 | - |

Приложение № 5

- План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал 2018 года | 2 квартал 2018 года | 3 квартал 2018 года | 4 квартал 2018 года |
| 1. Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2018 |
| 2. Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2018 |
| 3. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2018 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2019 года | 2 квартал 2019 года | 3 квартал 2019 года | 4 квартал 2019 года |
| 4. Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2019 |
| 5. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2019 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2020 года | 2 квартал 2020 года | 3 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года |
| 6. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2020 |
| 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  | 31.07.2020 |  |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2021 года | 2 квартал 2021 года | 3 квартал 2021 года | 4 квартал 2021 года |
| 8. Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2021 |
| 9. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2021 |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал 2022 года | 2 квартал 2022 года | 3 квартал 2022 года | 4 квартал 2022 года |
| 10. Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 30.11.2022 |
| 11. Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино | Окончание работ | Администрация Паньшинского сельского поселения |  |  |  | 31.10.2022 |

Приложение 6

- Объемы и источники финансирования  мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Благоустройство Строительство ограждения ул. Специалистов пос. Сады Придонья |  | 2018 | 4000 | - | - | 4000 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Специалистов пос. Сады Придонья |  | 2018 | 800 | - | - | 800 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня безопасности дорожного движения | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья |  | 2018 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Степная х. Паньшино |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино |  | 2019 | 300 | - | - | 300 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Сакарка |  | 2020 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | 7. Благоустройство общественной территории прилегающей к администрации Паньшинского сельского поселения в х.Паньшино переулок Советский 4 |  | 2020 |  | 3 000 | - | 765,236 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) х. Донской |  | 2021 | 500 | - | - | 500 | - | - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев пос. Сады Придонья |  | 2021 | 300 | - | - | 300 | - | - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение эстетического вида территории поселения; - создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села; - повышение уровня противоподарной безопасности | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Ремонт дороги ул. Центральная х. Паньшино |  | 2022 | 500 | - | - | 500 | - |  | Администрация Паньшинского сельского поселения |
|  | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев х. Паньшино |  | 2022 | 300 | - | - | 300 | - |  | Администрация Паньшинского сельского поселения |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района  включенных в Программу на 2018-2024 годы, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортного городской среды»

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, улица Специалистов | 750 кв.м | Благоустройство Строительство ограждения |
| 2. | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, ул. Специалистов | 600 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 3. | 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья | 80 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2019 год |  |  |  |
| 4. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино, ул. Степная | 400 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 5. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2020 год |  |  |  |
| 6. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Сакарка | 800 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) |
| 7. | Волгоградская область, Городищенский район, территория прилегающая к администрации Паньшинского сельского поселения х.Паньшино переулок советский 4 | 2 000 кв. м | Благоустройство, видеонаблюдение |
| 2021 год |  |  |  |
| 8. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Донской | 800 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги (щебневание) |
| 9. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |
| 2022 год |  |  |  |
| 10. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино, ул. Центральная | 400 кв. м | Благоустройство Ремонт дороги |
| 11. | 403028, Волгоградская область, Городищенский район, х. Паньшино | 50 000 кв. м | Благоустройство Покос травы, камыша, обрезка деревьев |